АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.08. 2015 г.                                                                                                                               № 115

станица Чебургольская

О внесении изменений в постановление

администрации Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района от 06 октября 2014 года № 147

Об утверждении муниципальной программы

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Благоустройство населенных пунктов»

на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, постановлением администрации Чебургольского сельского поселения от  06 октября 2014 года № 140 «Об организации разработки муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на среднесрочный период 2015-2017 годы»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района октября 2014 года № 147 «Об утверждении  муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Благоустройство населенных пунктов» на 2015 - 2017 годы, изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику бухгалтерско - финансового отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (Анчева) утвердить указанные расходы в бюджете сельского поселения на 2015-2017 годы в рамках программных направлений расходов бюджета «Благоустройство населенных пунктов» на 2015-2017 годы.

3. Установить: в ходе реализации муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Благоустройство населенных пунктов» на 2015-2017 годы объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете поселения на соответствующий финансовый год.

4. Специалисту общего отдела администрации Чебургольского      сельского поселения Красноармейского района Турлюн Е.М. разместить настоящее постановление в сети "Интернет" на официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района http:/  www admpos.ru.

5. Постановление администрации Чебургольского сельского поселения от 24 апреля 2015 года № 54 «О внесении изменений в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 06 октября 2014 года № 147 «Об утверждении муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Благоустройство населенных пунктов» на 2015-2017 годы признать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                          С.А. Пономарева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 28.08.2015 г. № 115 |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Благоустройство населенных пунктов»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Благоустройство населенных пунктов»

| Координатор муниципальной программы | Специалист по земельным отношениям, архитектор администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории Чебургольского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения; - Совершенствование эстетического вида населенных пунктов сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - Содержание и благоустройство кладбищ; |
| Задачи муниципальной программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения; - риведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; - Привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; - Организация реконструкция и создание новых объектов озеленения, подготовка проектов и схем благоустройства территорий, санитарная вырубка аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зеленого фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы; - Инвентаризация захоронений умерших на территории мест захоронений (кладбищ), оформление в муниципальную собственность мест захоронений, постановка занимаемых ими земельных участков на кадастровый учет. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1.Отсутствие предписаний и санкций со стороны контролирующих органов; 2.отсутствие обоснованных жалоб со стороны жителей поселения на санитарное содержание мест общего пользования (кладбищ, остановок, клумб, дорог, тротуаров и т.д.) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 4 959,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год — 1 437,3 тысяч рублей; 2016 год — 1 762,9 тысяч рублей; 2017 год — 1 759,5 тысяч рублей; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Глава Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Чебургольское сельское поселение Красноармейского района состоит из 2 населенных пункта, в которых проживает 3942 человек. В каждом населенном пункте есть места общего пользования. Так в поселении более 31,6 км дорог местного значения, более 3,8 км уличного освещения с 118___ уличными фонарями, _60__ км ливнёвок, 2 кладбища, 1 парк 1 культурное пастбище, 6 остановок,  детских игровых и детских площадок, 8 дворовых стадионов и другое имущество общего пользования (лавочки, контейнеры для сбора ТБО, урны, шлагбаумы и т.д.).

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, инженерные коммуникации, объекты коммерческого и общественного назначения, до настоящего времени не в достаточной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции и в  дальнейшем проведении мероприятий по благоустройству

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Чебургольского  сельского поселения  невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности, проживания и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства поселения  позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

  - Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Проведение мероприятий по благоустройству подразумевает под собой мероприятия в части:

1. развития систем наружного освещения населенных пунктов  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района;

2. озеленения населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района;

3. организацию и содержание мест захоронения;

4. обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района;

5. мероприятия по благоустройству Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района

1.2.1. Уличное освещение

Сети уличного освещения  по улицам населенных пунктов включают в себя  118 улитчных фонарей. Необходима реконструкция уличного освещения в ст. Чебургольская, и х. Протоцкие, изготовление проектно-сметной документации для реконструкции и восстановления ранее существовавших сетей наружного освещения и строительства новых.

1.2.2. Озеленение

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  скверов,   аллей, лесополос существуют  в  населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей поселения, работников  образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

1.2.3. Организация и содержание мест захоронения

Целями Подпрограммы являются реализация гарантий погребения умершего, благоустройство и содержание основных мест захоронений умерших.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-инвентаризация захоронений умерших на территории мест захоронений (кладбищ) в Чебургольском сельском  поселении Красноармейского района;

-оформление в муниципальную собственность мест захоронения, постановка занимаемых ими земельных участков на кадастровый учёт;

-мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений (кладбищ).

1.2.4. Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Предметом комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации (далее - комплексная стратегия) являются отходы, которые образуются в многоквартирных и индивидуальных жилых домах в результате потребления товаров (продукции) физическими лицами и включают также товары (продукцию), использованные физическими лицами в целях удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства

1. развитие у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, ресурсосберегающего отношения при потреблении товаров (продукции), в том числе направленного на экономию материальных ресурсов;

2. внедрение инновационных методов информационной и пропагандистской работы с населением по вопросам обращения с ТБО;

3. формирование и повышение экологической и гигиенической культуры, начиная от воспитанников детских садов, учащихся и студентов образовательных учреждений до специалистов предприятий и организаций, а также органов государственного и муниципального управления;

4. обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование экологически и гигиенически ответственного поведения, в том числе посредством включения в федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих требований к формированию основ экологической и гигиенической грамотности у обучающихся;

5. поощрение активного участия населения в мероприятиях по раздельному сбору и утилизации (использованию) ТБО.

1.2.5. Благоустройство в населенных пунктах

Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание  мест захоронения. Благоустройством занимается администрация сельского поселения.

1.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, создание несанкционированных свалок мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучшая улица, дом, двор». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства.

В течение 2015 - 2017 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов и прилегающих территорий.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Настоящей Программой предусматриваются основные направления деятельности по решению проблем, сохранению и развитию населенных пунктов для создания благоприятных и комфортных условий для проживания в поселении. С этой целью необходимо проводить постоянно и периодически по квартально определенный перечень работ по санитарному содержанию мест общего пользования: покос травы в парках, культурных пастбищах, кладбищах, газонах  на прилегающей территории к объектам, принадлежащим сельскому поселению; побелка деревьев, обрезка деревьев, спил аварийных  деревьев; очистка от поросли кустарников и мелколесья в парках и скверах, на кладбищах поселения; уборка от твердых бытовых отходов кладбищ, парков, дорог, автобусных остановок, оборудование контейнерных площадок; дезинфекция контейнеров для ТБО, для биологических отходов; очистка ливневок в каждом населенном пункте; высадка цветов, зеленых насаждений; прополка клумб; уборка и расчистка механическим и ручным способом дорог и тротуаров от снега в зимний период; рассыпка ПСС при содержании дорог в зимний период; покраска имущества и оборудования принадлежащего сельскому поселению (детские площадки, заборы, здания, и т.д.); сбор и вывоз ТБО; текущий ремонт уличного освещения в поселках и хуторах; оплата электроэнергии уличного освещения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основными целями Программы являются:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории Чебургольского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- Совершенствование эстетического вида населенных пунктов сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Содержание и благоустройство кладбищ;

Основными задачами Программы являются:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения;

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

-  Привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- Организация реконструкция и создание новых объектов озеленения, подготовка проектов и схем благоустройства территорий, санитарная вырубка аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зеленого фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы;

-Инвентаризация захоронений умерших на территории мест захоронений (кладбищ), оформление в муниципальную собственность мест захоронений, постановка занимаемых ими земельных участков на кадастровый учет

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий Программы по следующим основным направлениям:

1. Укрепление материально-технической базы мест общего пользования;

2. отсутствие предписаний со стороны контролирующих служб по содержанию мест общего пользования.

3. отсутствие обоснованных жалоб от жителей поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дет. площадки) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности сельского поселения (обеспеченность сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками)

Этапы реализации Программы не выделяются.

Программой предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по приоритетным направлениям по содержанию мест общего пользования, обеспечивающих сохранение и эффективное использование, внедрение новых организационно-экономических механизмов в целом на протяжении срока реализации Программы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов»

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов», исходя их задач, состоит из мероприятий направленных на финансовое и материально-техническое обеспечение содержание мест общего пользования в населенных пунктах поселения.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус* | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель)бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 |
| 1. | Очистка площадей парков, скверов, кладбищ от поросли кустарников и мелколесья вручную |  | Бюджет поселения | 498,4 | 0,0 | 250,9 | 247,5 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 2. | Побелка деревьев |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 3. | Покос газонов с использованием техники, в ручную мотокосами |  | Бюджет поселения | 392,7 | 36,3 | 178,2 | 178,2 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 4. | Уборка кладбищ, оборудование контейнерных площадок, автобусных остановок в ручную, механическим способом |  | Бюджет поселения | 260,4 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 5. | Уборка снега механическим способом, ручным способом |  | Бюджет поселения | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 6. | Рассыпка ПСС на уличной дорожной сети поселения |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 7. | Прополка клумб, цветников |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 8. | Приобретение и содержание детских игровых площадок |  | Бюджет поселения | 790,0 | 230,0 | 280,0 | 280,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 9. | Очистка ливневок |  | Бюджет поселения | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 10. | учет могил на гражданских кладбищах |  | Бюджет поселения | 66,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 11. | Текущее содержание линий уличного освещения |  | Бюджет поселения | 446,2 | 206,2 | 120,0 | 120,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 12. | Оплата электроэнергии уличного освещения |  | Бюджет поселения | 1110,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 13. | Приобретение посадочного материала (цветы, саженцы деревьев и т.д.) |  | Бюджет поселения | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 14. | Сбор и вывоз ТБО |  | Бюджет поселения | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 14. | Приобретение мотокосы бензопилы |  | Бюджет поселения | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 14. | Приобретение ГСМ, з/частей на трактор, б/пилу, мотокосы |  | Бюджет поселения | 320,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 15. | Приобретение фронтального погрузчика и челюстного ковша на МТЗ-80 |  | Бюджет поселения | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 16. | Приобретение автобусных остановок |  | Бюджет поселения | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 17. | Приобретение контейнеров для сбора ТБО |  | Бюджет поселения | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов» составляет 4 959,7 тысяч рублей. Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета поселения.

В ходе реализации муниципальной программы основные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей  бюджета поселения.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) не оказываются.

6. Меры муниципального регулирования и управление рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.

7.  Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Программой не предусмотрены.

8. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета поселения;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2. Оценка степени реализации мероприятий  основных мероприятий

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего  основного мероприятия в бюджете поселения на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств бюджета поселения

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета поселения;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из  бюджета поселения составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета поселения может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию  основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию  основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя  основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

8.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации  основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя  основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,= 1.

8.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

8.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств бюджета поселения по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

8.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха-рактеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпл / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПМПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПМПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (муниципальных программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из  бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из  бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (муниципальных программ, основных мероприятий).

8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы специалист по земельным отношениям, архитектор администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и песет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий основных мероприятий;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

формирует и утверждает сетевой план-график реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы в целом;

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы направляет в  администрацию поселения доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные области социальной сферы и экономики края (мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной программы).

Ежеквартально, до 25 числа, следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), координатор муниципальной программы представляет в администрацию поселения отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Срок реализации  муниципальной Программы:  2015-2017 годы.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет глава Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Специалист по земельным отношениям,

Архитектор администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                            С.А. Сафарова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 28.08.2015 года    № 115

О внесении изменений в постановление

администрации Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района от 06 октября 2014 года № 147

Об утверждении муниципальной программы

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Благоустройство населенных пунктов»

на 2015-2017 годы

Проект подготовлен и внесен:

Специалист по земельным отношениям,

архитектор администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                С.А. Сафарова

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                 Д. А. Кононова

Начальник бухгалтерско - финансового отдела

администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                   Л.Б. Анчева