Утверждаю:

Исполняющий обязанности главы

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района

_______________  Д.А.Кононова

«____»__________ 2013г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.

| № пп | Наименование работ | Срок исполн. | Ответственные | Финансиро-вание | Выпол-нено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ №28 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущ.ремонт 15 кабинетов | Июль | Кривчук М.М. | Спонс.пом. родителей | 100,00% |  |
| 2 | Ремонт блока начальных классов | Июнь-июль | Кривчук М.М. | Спонс.пом. родителей | 100,00% |  |
| 3 | Текущий ремонт спортзала | Июль | Кривчук М.М | Спонс.пом. родителей | 100,00% |  |
| 4 | Текущий ремонт столовой | Июль | Кривчук М.М | Спонс.пом. родителей | 100,00% |  |
| МДОУ 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт муззала, мед.кабинета, групп,спален лестничных проемов, коридоров | Июнь- июль | Русских Л.А. | Спонс.пом. родителей | 100,00% |  |
| Сетевой участок эл.сетей |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4: чистка трасс, перетяжка проводов | Март – октябрь | Ремизов М.Г. | Собств. средства | 100,00% |  |
| 7 | Техническое обслуживание ТП 10/0,4 кВ: проверка состояния оборудования, замер нагрузок, доливка масла | Постоянно | Ремизов М.Г. | Собств.средства |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание ВЛ-10/0,4: проверка состояния опор, выправка опор, | постоянно | Ремизов М.Г. | Собств. средства |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание ТП 10/0,4 кВ: покраска оборудования | Июнь- октябрь | Ремизов М.Г. | Собств. средства | 100,00% |  |
| 10 | Техническое обслуживание ВЛ-10: чистка трасс, перетяжка проводов, замена изоляторов, вязок | постоянно | Ремизов М.Г. | Собствен. средства |  |  |
| МОУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Текущий ремонт классов, корридоров, спортзала, столовой. | Июнь – август | Завгородняя Е.А. | Привлеч.средства | 100,00% |  |
| ООО «Красноармейскаярайгаз» |  |
| 12 | Заключение (продление) договоров с потребителями на тех.обслу-живание газового оборудования | По графику | Мунтян П.И. | Собств.средства |  |  |
| 13 | Тех.обслужива-ние газового оборудования жил.домов | По графику | Мунтян П.И. | Собств.средства | 100,00% |  |
| 14 | Тех.обслуживание ГРП и ШГРП – 19 | По графику | Мунтян П.И. | Собств.средства | 100,00% |  |
| 15 | Покраска газопровода | Июль-август | Мунтян П.И. | Собств.средства | 100,00% |  |
| Многоквартирные жилые дома «Жилсервис», непосредственное управление |  |
| 15 | Текущий ремонт канализации в домах | Июнь- Сентябрь | Управляющая компания, Жильцы | Собств. Средства | 100,00% |  |
| 16 | Ремонт ХВС | Июнь- Сентябрь | Управляющая компания, Жильцы | Собств. Средства | 100,00% |  |
| 17 | Ремонт кровли | Июнь- Сентябрь | Управляющая компания, Жильцы | Собств. Средства | 100,00% |  |
| 18 | Заключение (продление) договоров на обслуживание общего имущества в доме | Июль-Август | Управляющая компания, Жильцы | Собств. Средства | 100,00% |  |
| 19 | Устранение замечаний по актам весеннего осмотра | Июль-Август | Управляющая компания, Жильцы | Собств. Средства | 100,00% |  |
| 20 | Установка приборов учета | Июнь | Управляющая компания, Жильцы | Средства жителей | 10,00% |  |
| Дома культуры |  |
| 21 | Ремонт ступеней, отмостки, тек. ремонт | Июль- ноябрь | Средства местного бюджета | 100,00% |  |

Специалист по земельным отношениям,

архитектор администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                                     С.А.Сафарова